REMNAK

Marketplace de Construcción · México

GUÍA DE DESARROLLO

MVP v2.0

Stack: Next.js 14 · React Native · Node.js · Supabase · Stripe Connect · Mercado Pago

Cobertura inicial: Campeche / Mérida · Regulación: LFPDPPP · Fiscal: SAT/CFDI · Moneda: MXN

v2.0 · Mayo 2025

# 1. Estado Actual del Proyecto

## 1.1 Flujo Cliente — Completo (7/7 rutas)

| Ruta | Estado | Funcionalidad |
| --- | --- | --- |
| /splash | ✅ Completo | Logo + pill localización + versión |
| /cliente | ✅ Completo | Hero banner · 6 categorías · 6 cards maquinaria |
| /cliente/explorar | ✅ Completo | Sidebar filtros · 12 resultados · búsqueda live |
| /cliente/producto/[id] | ✅ Completo | Galería · booking panel reactivo · IVA + flete |
| /cliente/pedidos | ✅ Completo | 4 KPI cards · tabla 5 pedidos · status badges |
| /cliente/favoritos | ✅ Completo | Grid 3 cards · empty state preparado |
| /cliente/perfil | ✅ Completo | Hero card · roles activos · settings sections |

## 1.2 Pendiente (0 entregado)

| Ruta / Módulo | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| /proveedor/dashboard | ⏳ Pendiente | KPIs de ventas, ingresos, pedidos activos |
| /proveedor/inventario | ⏳ Pendiente | CRUD de listings, carga de fotos, precios |
| /proveedor/calendario | ⏳ Pendiente | Disponibilidad de equipos, agendamiento |
| /proveedor/estadisticas | ⏳ Pendiente | Revenue charts, tasa de conversión |
| /proveedor/pedidos | ⏳ Pendiente | Gestión de órdenes entrantes |
| /(auth)/login | ⏳ Pendiente | Dark hero mobile-first · Supabase Auth real |
| /(auth)/register | ⏳ Pendiente | Flujo con RFC + INE + comprobante domicilio |
| /(auth)/verify | ⏳ Pendiente | OTP email/SMS + badge verificado |
| /(onboarding)/role-selector | ⏳ Pendiente | Cards cliente / proveedor / profesional |
| (shared)/chat | ⏳ Pendiente | Chat regulado + bot anti-fuga de contactos |
| admin/dashboard | ⏳ Pendiente | Panel moderación + disputas + métricas fraude |

## 1.3 Infraestructura — Qué está listo vs pendiente

### ✅ Configurado

- Next.js 14 App Router · TypeScript estricto · pnpm

- Tailwind 3 + shadcn/ui · Tokens HSL CSS vars

- Supabase clients (server / client / admin) — preparados pero schema vacío

- React Hook Form + Zod · Framer Motion · Lucide React instalados

- 28 componentes reusables creados (~2,300 LOC TypeScript/TSX)

- 12 listings mock con SSG pre-generada (generateStaticParams)

- DESIGN-SYSTEM.md · CONTEXT.md · CLAUDE.md documentados

### ❌ Sin configurar (deuda técnica crítica)

- Schema Supabase + RLS + types/database.ts — vacío

- Stripe SDK — env vars listas pero pnpm add stripe pendiente

- Providers globales (TanStack Query + Sonner Toaster) — instalados, sin usar

- Mercado Pago SDK — nada

- PAC para CFDI (Facturapi recomendado)

- Auth real Supabase — clients preparados, schema vacío

- Tests (Vitest/Playwright) — cero cobertura

- CI/CD pipeline — ausente

- nextConfig.images.remotePatterns — sin configurar

⚠ Los filtros de Precio y Distancia en Explorar son solo visuales. El search del TopBar, notificaciones y CTA 'Reservar ahora' no hacen nada todavía.

# 2. Arquitectura del Sistema

## 2.1 Stack Completo

| Capa | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | Next.js 14 App Router · Tailwind 3 · shadcn/ui | App web mobile-first. SSG para listings públicos. SSR para datos privados. |
| App Móvil | React Native (Expo) — Fase 5 | Android/iOS. Comparte lógica de negocio con web. |
| Backend / API | Node.js + Supabase Edge Functions | Auth, CRUD, pagos, webhooks, bot de chat. |
| Base de Datos | Supabase (PostgreSQL) + RLS | Multi-tenant. Row Level Security por rol. |
| Auth | Supabase Auth + 2FA | Email/SMS OTP. Roles: cliente · proveedor · profesional · admin. |
| Pagos MX | Mercado Pago (principal) | OXXO, SPEI, tarjetas MX. Escrow nativo. |
| Pagos intl | Stripe Connect | Tarjetas intl, split payments, comisión automática. |
| Facturación | Facturapi (PAC) | CFDI 4.0 automático. Timbrado SAT. |
| Chat | Supabase Realtime + bot regex | Bot bloquea emails/teléfonos. Logs 90 días. |
| Email | Resend | Transaccional: confirmaciones, alertas, OTP. |
| Verificación ID | Incode / Onfido | OCR de INE/RFC. Badge verificado automático. |
| Mapas / Geo | Google Maps API | Geocodificación, distancia vendedor-comprador. |
| Storage | Supabase Storage | Fotos de listings. CDN edge. 4 fotos mín/producto. |
| Monitoreo | Sentry + Vercel Analytics | Errores en tiempo real. Performance web. |

## 2.2 Decisiones de Arquitectura Clave

### Pagos: Mercado Pago primero, Stripe segundo

- Principal: Mercado Pago

- Mayor adopción en México (OXXO, SPEI, tarjetas nacionales).

- Escrow nativo — dinero retenido hasta confirmación del comprador.

- Comisión automática a la plataforma sin código extra.

- Complementario: Stripe Connect

- Para proveedores con tarjetas internacionales o clientes corporativos.

- Split payments para: dueño de máquina + fletero + comisión Remnak.

⚠ No usar PayPal — comisiones altas y baja adopción en sector construcción MX.

### Base de Datos: Supabase PostgreSQL + RLS

- Row Level Security por rol garantiza que un proveedor nunca vea datos de otro.

- Supabase Auth maneja tokens JWT que RLS usa automáticamente.

- Edge Functions en Deno para lógica sensible (webhooks de pagos, bot de chat).

⚠ 💡 Prioridad #1 antes de cualquier pantalla nueva: definir schema y habilitar RLS.

### Facturación: Facturapi como PAC

- Emite CFDI 4.0 automáticamente al cerrar cada transacción.

- API REST simple — integración en < 1 día con Node.js.

- Alternativa: Finkok (más barato pero menos documentación en inglés).

⚠ Obligatorio para proveedores personas morales. Personas físicas pueden usar régimen simplificado.

# 3. Schema de Base de Datos (Prioridad #1)

⚠ Este es el primer paso real del MVP. Sin schema + RLS, nada de lo demás funciona.

## 3.1 Tablas Principales

### users (extensión de auth.users de Supabase)

- id · email · phone · full_name · avatar_url “no logos en transacciones de venta, tipo Marketplace, renta de equipo, excluyendo operadores de maquinaria imagen del operador real con sello de identidad y expertiz validada,”

- role: enum('cliente', 'proveedor', 'profesional')

- verification_status: enum('pending', 'verified', 'rejected')

- rfc · curp · ine_url · domicilio_url

- created_at · updated_at

Detector de imágenes de IA para validar fotos reales de documentos personales reales.

### listings

- id · user_id (FK users) · title · description · category

- condition: enum('nuevo', 'sobrante', 'defectuoso')

- price_mxn · price_type: enum('fixed', 'daily_rent', 'auction')

- quantity · unit · brand · manufacture_date

- location_municipio · location_cp · lat · lng

- photos: text[] (URLs Supabase Storage, mín 3 max 5)

- status: enum('draft', 'active', 'paused', 'sold')

- flete_disponible: bool · flete_precio_mxn

- created_at · updated_at · views_count · saves_count

Detector de imágenes de IA para validar fotos reales de productos reales.

### orders

- id · listing_id (FK) · buyer_id (FK) · seller_id (FK)

- status: enum('pending', 'paid', 'confirmed', 'shipped', 'completed', 'disputed', 'refunded')

- amount_mxn · commission_mxn · flete_mxn · iva_mxn · total_mxn

- payment_provider: enum('mercadopago', 'stripe')

- payment_id · payment_status

- pickup_date · delivery_date · days_rented

- cfdi_url · cfdi_uuid

### messages (chat regulado)

- id · order_id (FK) · sender_id (FK) · content

- flagged: bool · flag_reason · blocked: bool

- created_at — retención 90–180 días

### reviews

- id · order_id (FK) · reviewer_id · reviewed_id

- rating: int (1–5) · comment · accuracy · packaging · delivery_time

- created_at

### disputes

- id · order_id (FK) · reporter_id · reason · evidence_urls: text[]

- status: enum('open', 'under_review', 'resolved', 'escalated')

- resolution · resolved_at · resolver_id

## 3.2 Row Level Security — Reglas Críticas

- listings: SELECT público para activos · INSERT/UPDATE solo owner · DELETE solo admin

- orders: SELECT solo buyer o seller del order · UPDATE solo admin o trigger

- messages: SELECT solo participantes del order · INSERT solo participantes

- users: SELECT propio perfil · UPDATE propio perfil · admin ve todo

⚠ Nunca exponer admin key en cliente. Solo en Edge Functions server-side.

# 4. Roadmap de Desarrollo — 12 Semanas al MVP

Objetivo: MVP funcional con pagos reales, auth, chat regulado y CFDI para piloto privado en Campeche/Mérida.

| Sprint | Tarea | Prioridad | Área |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Sem 1–2) | Schema Supabase completo + RLS habilitado en todas las tablas | 🔴 Crítico | Backend |
| Sprint 1 (Sem 1–2) | types/database.ts generado con supabase gen types | 🔴 Crítico | Backend |
| Sprint 1 (Sem 1–2) | Auth real: login · register · OTP verify con Supabase Auth | 🔴 Crítico | Full |
| Sprint 1 (Sem 1–2) | Onboarding role-selector funcional (cliente / proveedor) | 🟠 Alto | Frontend |
| Sprint 1 (Sem 1–2) | Providers globales: TanStack Query + Sonner Toaster activos | 🟠 Alto | Frontend |
| Sprint 2 (Sem 3–4) | Proveedor: dashboard con KPIs reales de Supabase | 🔴 Crítico | Full |
| Sprint 2 (Sem 3–4) | Proveedor: CRUD de listings con carga de fotos (Supabase Storage) | 🔴 Crítico | Full |
| Sprint 2 (Sem 3–4) | Proveedor: perfil + badge verificado visible | 🟠 Alto | Frontend |
| Sprint 2 (Sem 3–4) | Explorar: conectar filtros reales a Supabase (precio, distancia) | 🟠 Alto | Full |
| Sprint 3 (Sem 5–6) | Mercado Pago: integración escrow · webhook confirmación Postergar, priorizar funcionamiento de app | 🔴 Crítico | Backend |
| Sprint 3 (Sem 5–6) | CFDI 4.0: Facturapi automático al cerrar orden | 🔴 Crítico | Backend |
| Sprint 3 (Sem 5–6) | Chat regulado: Supabase Realtime + bot regex (email/phone) Ai image detector for delicate information | 🟠 Alto | Backend |
| Sprint 3 (Sem 5–6) | Sistema de ratings y reputación post-transacción | 🟡 Medio | Full |
| Sprint 4 (Sem 7–8) | Stripe Connect: split payments fletero + proveedor + comisión | 🟠 Alto | Backend |
| Sprint 4 (Sem 7–8) | Verificación de identidad: Incode/Onfido OCR de INE + RFC | 🟠 Alto | Backend |
| Sprint 4 (Sem 7–8) | Panel admin: moderación de listings, disputas, métricas fraude | 🟠 Alto | Full |
| Sprint 4 (Sem 7–8) | Webhooks Stripe + Mercado Pago → actualización de status en DB | 🔴 Crítico | Backend |
| Sprint 5 (Sem 9–10) | Sistema de disputas: reclamación + evidencia + mediación | 🟡 Medio | Full |
| Sprint 5 (Sem 9–10) | Búsqueda geolocalizada (Google Maps API) + filtro distancia real | 🟡 Medio | Full |
| Sprint 5 (Sem 9–10) | Notificaciones push + email (Resend) para órdenes y chat | 🟡 Medio | Backend |
| Sprint 5 (Sem 9–10) | Mobile responsive: sidebar → bottom nav en < lg breakpoint | 🟡 Medio | Frontend |
| Sprint 6 (Sem 11–12) | Vitest: pruebas unitarias (booking calc, bot regex, comisiones) | 🟡 Medio | QA |
| Sprint 6 (Sem 11–12) | Playwright: E2E flujo compra completo (registro → pago → CFDI) | 🟡 Medio | QA |
| Sprint 6 (Sem 11–12) | CI/CD: GitHub Actions → Vercel (web) + tests automáticos | 🟡 Medio | DevOps |
| Sprint 6 (Sem 11–12) | Piloto privado: 10–20 empresas Campeche/Mérida | 🟢 Beta | Biz |

## 4.1 Criterio de Done por Sprint

### Sprint 1 — Auth + Schema

- supabase db push sin errores · RLS policies activas y testeadas con psql

- Login · Register · Verify funcionales con Supabase Auth real

- Typecheck limpio tras types/database.ts generado

### Sprint 2 — Proveedor

- Proveedor puede publicar listing con 4+ fotos y precio MXN

- Listing aparece en /cliente/explorar con datos reales de DB

- Badge verificado visible en supplier-card

### Sprint 3 — Pagos + CFDI

- Flujo completo: cliente selecciona producto → paga con MP → escrow retiene → proveedor confirma → dinero liberado

- CFDI generado automáticamente con Facturapi y enviado por email (Resend)

- Chat: bot bloquea email/teléfono en > 95% de casos de prueba

### Sprint 4 — Stripe + Verificación + Admin

- Split payment funcional: proveedor · fletero · Remnak en una transacción

- OCR de INE procesa en < 30 segundos con badge automático

- Admin puede ver/resolver disputas y moderar listings flagged

### Sprints 5–6 — Calidad + Piloto

- Cobertura de tests > 60% en lógica de negocio crítica

- 10 empresas piloto onboardeadas con al menos 1 transacción real cada una

# 5. Pagos, Escrow y CFDI

## 5.1 Flujo de Pago Completo (MXN)

- Cliente selecciona producto/servicio y cantidad de días

- Booking panel calcula: subtotal + flete (opt.) + IVA 16% = total MXN

- Cliente elige método: tarjeta “pagos con tarjeta” · SPEI · OXXO (Mercado Pago)

- Pago entra en escrow — Remnak retiene fondos

- Proveedor recibe notificación: 'Pedido pendiente de confirmación'

- Proveedor acepta y coordina entrega/pickup

- Cliente confirma recepción (o pasan 72h sin disputa)

- Fondos liberados: proveedor recibe 90% · Remnak retiene 10%

- Facturapi emite CFDI 4.0 automáticamente · PDF + XML por email

## 5.2 Estructura de Comisiones

⚠ Estos porcentajes son el punto de partida para el Test A/B de la Fase 4. Ajustar según feedback del piloto.

- Transacción estándar: 8% sobre subtotal sin IVA, Ventas a mayoreo, superando los $10,000 pesos tasa baja a 5%

- Listing destacado (promoted): +$250 en costo sobre venta o renta.

- Membresía PRO: por definir

- Flete: Envió en conjunto con Remnak “fleteros asociados” 10% sobre precio de flete (Remnak descuenta y resume cuentas al final de cada una, la app contendrá sección de viajes para fleteros con el resumen de cada uno)

⚠ 💡 Stripe Connect: configurar destination charges con application_fee_amount en centavos MXN.

## 5.3 CFDI 4.0 — Integración Facturapi

- Usar Facturapi (PAC certificado SAT) — API REST, SDK Node.js oficial

- Emitir CFDI de ingreso al momento de liberar escrow (no al momento de pago)

- Régimen fiscal del proveedor define la clave de uso del CFDI

- Retención de IVA: Remnak actúa como agente retenedor si proveedor es persona física

⚠ Validar RFC del proveedor contra el SAT en tiempo real usando la API del SAT (factor.mx o similar) durante el onboarding.

## 5.4 Modelo de Flete con Stripe Connect

El split de pago funciona así cuando hay flete contratado:

- amount_total = renta + flete + IVA

- Stripe transfiere automáticamente: dueño_equipo + fletero + retiene comisión Remnak

- Cada recipient (dueño, fletero) debe tener cuenta Stripe Connect conectada

⚠ Mercado Pago también tiene split nativo (Marketplace API). Usarlo para transacciones en MXN y Stripe para internacionales.

# 6. Seguridad, Anti-fraude y Compliance Legal

## 6.1 LFPDPPP — Obligaciones Inmediatas

- Aviso de privacidad completo accesible desde la web “sección en pie de pagina con URL a términos y condiciones y aviso de privacidad” antes del registro (modal, no PDF enterrado)

- Derechos ARCO: formulario accesible para presentación de queja.

- Datos sensibles (RFC, INE, CURP) cifrados en reposo en Supabase

- Retención de datos: logs de chat 90–180 días · datos de usuario: hasta solicitud de cancelación

- Notificación de brechas: protocolo documentado para notificar al INAI en < 72h

⚠ La nueva LFPDPPP vigente desde 21/marzo/2025 introduce la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno como autoridad reguladora. Actualizar aviso de privacidad para reflejar esto.

## 6.2 Verificación de Identidad — Flujo

- Usuario sube foto INE (anverso y reverso) + selfie

- Incode/Onfido: OCR extrae nombre · CURP · fecha nacimiento · clave elector

- Validación automática: > 90% aprobación automática · < 10% revisión manual

- RFC se valida en tiempo real contra API SAT (factor.mx)

- Badge 'Verificado' se activa en perfil y aparece en listings

- Objetivo KPI: < 30 segundos para verificación automática completa

  - Validación Constancia de situación fiscal actualizada y validada, debe coincidir con el área a trabajar

- Cuentas no verificadas: pueden explorar, pero NO publicar ni comprar

## 6.3 Chat Regulado — Bot de Moderación

### Patrones a bloquear (regex)

- Emails: /[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}/

- Teléfonos MX: /(?:\+52|52)?[1-9]\d{9}/ y variantes con guiones/espacios

- WhatsApp: /wa\.me\// y /whatsapp\.com/

- URLs externas: cualquier http(s) no whitelisted (dominio remnak.com excluido)

- Imágenes con texto, direcciones, referencias, señales caras (hasta concluir transacción)

- Direcciones: patrones de calle + número + colonia + CP

### Flujo de escalación

- 1er aviso: mensaje bloqueado · usuario ve 'Dato de contacto no permitido'

- 2do aviso: suspensión de envío de mensajes por 24h

- 3er aviso: cuenta suspendida · revisión manual por admin

⚠ Criterio de aceptación: detección > 95% en casos claros (email/teléfono). Logs retenidos 90 días mínimo.

## 6.4 Anti-fraude en Pagos

- Rate limiting: máximo 3 intentos de pago fallidos antes de bloqueo temporal

- Alerta si proveedor recibe > 5 reportes negativos en 30 días → revisión admin

- Cuentas nuevas (< 7 días): no pueden publicar maquinaria de alto valor (> $50,000 MXN)

- Subastas: CAPTCHA obligatorio + restricción para cuentas < 30 días

- Monitoreo de patrones anómalos: ventas en ráfaga, cambios de precio frecuentes

## 6.5 Regulación de Fletes (SCT)

- Fletero debe subir póliza de seguro vigente de responsabilidad civil al registrarse

- Permiso SCT de transporte de carga federal obligatorio para rutas > municipio

- Remnak actúa como intermediario digital — los T&C deben declararlo explícitamente

- RCD (Residuos de Construcción y Demolición): taggear materiales que apliquen · documentación para volúmenes > 80 m³

# 7. Deuda Técnica — Log Priorizado

| Deuda | Severidad | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| Carpetas vacías: app/(client)/, app/(provider)/, app/(dashboard)/ | Cosmético | Eliminar — confunden con rutas reales en app/(app)/ |
| docs/design/remnak-mockups.html.html doble extensión | Cosmético | Renombrar a .html |
| Bundle design en /tmp/remnak-design/ se pierde al resetear | Bajo | Mover a /docs/design/ en repo |
| Mobile: sidebar no se transforma a bottom nav en < lg | Medio | Acordado atacar después del MVP |
| Splash: no re-validada tras cambio paleta #F26B2C | Bajo | Re-validar colores · canvas más cálido |
| Providers globales vacíos (TanStack + Sonner) | Alto | Sprint 1: activar antes de conectar DB |
| nextConfig.images.remotePatterns sin configurar | Alto | Sprint 1: agregar dominio Supabase Storage |
| .nvmrc ausente | Bajo | Agregar: echo '20.11.0' > .nvmrc |
| Mock data en producción (listings.ts, orders.ts) | Crítico | Sprint 2: reemplazar con queries Supabase reales |
| Heart toggle no persiste (solo visual) | Medio | Sprint 2: tabla favorites en DB + RLS |
| CTAs 'Reservar ahora' sin destino | Crítico | Sprint 3: conectar al flujo de pago real |
| Search TopBar decorativa | Medio | Sprint 2: conectar a query Supabase full-text |

# 8. KPIs del Piloto (Campeche + Mérida)

Medir desde la primera transacción real. Estos KPIs definen si se escala a la Península en la Fase 5.

| KPI | Meta Piloto | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| Vendedores verificados/mes | Objetivo: 20 en Campeche + 20 en Mérida | KPI de crecimiento de oferta |
| Tiempo publicación → venta | Objetivo: < 7 días para materiales locales | Validar demanda real |
| % transacciones sin disputa | Objetivo: > 90% | Calidad del escrow y verificación |
| % publicaciones rechazadas | Objetivo: < 5% tras filtros automáticos | Calidad del catálogo |
| Detección bot de chat | Objetivo: > 95% en email/teléfono | Seguridad del ecosistema |
| Tiempo verificación ID | Objetivo: < 30 segundos automático | UX del onboarding |
| Búsqueda → resultado | Objetivo: < 300 ms | Performance |
| CFDI emitidos/mes | Objetivo: 100% de transacciones completadas | Compliance SAT |
| NPS piloto (10–20 empresas) | Objetivo: > 40 | Satisfacción para escalar |
| Volumen m³ materiales movidos | Objetivo: trackear desde día 1 | Impacto ecológico / storytelling |

## 8.1 Test A/B de Comisiones (Fase 4)

- Variante A: 10% comisión · Variante B: 12% · Variante C: 15%

- Medir: tasa de cierre de transacción · NPS proveedor · churn a 30 días

- Decisión de ganador tras 60 días de piloto o 100 transacciones (lo que llegue primero)

## 8.2 Estrategia de Captación Inicial

- Activar red CMIC y contactos directos (Campeche: Pedro Cámara, Luis Fernando López, Constructora Escalante, Grúas Premier)

- Ferreconstru · Ferrelec · Refaccionaria Xuffi — primeros proveedores anchor

- Mérida: Argoytia como partner logístico inicial

- Campaña referido: $200 MXN de crédito en primera compra del referido

- Listing destacado gratis los primeros 30 días para proveedores early adopters

⚠ Temporada de huracanes jun–nov: prever cláusulas de fuerza mayor en T&C · alertas Conagua/Protección Civil integradas.

# 9. Comandos de Arranque Rápido

## 9.1 Sprint 1 — Schema + Auth

# Instalar dependencias pendientes

pnpm add stripe @stripe/stripe-js mercadopago facturapi resend

# Generar types de Supabase

npx supabase gen types typescript --project-id <PROJECT_ID> > types/database.ts

# Aplicar migraciones

npx supabase db push

# Habilitar Providers globales en app/layout.tsx

# Descomentar: <QueryClientProvider> + <Toaster />

## 9.2 Configurar nextConfig para Supabase Storage

// next.config.js

images: {

remotePatterns: [{

protocol: 'https',

hostname: '<PROJECT_ID>.supabase.co',

pathname: '/storage/v1/object/public/**',

}],

},

## 9.3 Variables de Entorno Mínimas para MVP

# .env.local

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=

STRIPE_SECRET_KEY=

STRIPE_WEBHOOK_SECRET=

NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=

MP_ACCESS_TOKEN=          # Mercado Pago

MP_PUBLIC_KEY=

FACTURAPI_SECRET_KEY=     # PAC para CFDI

RESEND_API_KEY=           # Email transaccional

GOOGLE_MAPS_API_KEY=      # Geocodificación

INCODE_API_KEY=           # Verificación INE

NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://remnak.com

## 9.4 Limpieza de Deuda Inmediata

# Eliminar carpetas vacías sobrantes del scaffolding

rm -rf app/(client) app/(provider) app/(dashboard) app/(public)

# Arreglar doble extensión del mockup

mv docs/design/remnak-mockups.html.html docs/design/remnak-mockups.html

# Crear .nvmrc

echo '20.11.0' > .nvmrc

REMNAK · Guía MVP v2.0 · Mayo 2025 · Campeche / Mérida

Stack: Next.js 14 · Supabase · Mercado Pago · Stripe Connect · Facturapi · LFPDPPP